| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |  |
| Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Kierunek działań I: Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska | Referat Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami | 120 | - | 304 | 240 | - | Budżet Gminy |
| 2. | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łabędzie | Gmina Drawsko Pomorskie | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | - | Budżet Gminy |
| 3. | Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych | Gmina Drawsko Pomorskie | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | - | W ramach działań statutowych |
| 4. | Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | Gmina Drawsko Pomorskie | 11 | 11 | 11 | - | - | Budżet Gminy – inwestor Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu |
| 5. | „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | - | Środki własne Gminy, POIiŚ |

Tab. 1. Harmonogram realizacji zadań własnych z zakresu poprawy jakości i ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

| Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Kierunek działań II: Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi |
| --- |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 100 | 47 | 200 | 200 | - | Budżet Gminy |
| 2. | Modernizacja przyłączy wodociągowych | Gmina Drawsko Pomorskie | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | - | Budżet Gminy |

Tab. 2. Harmonogram realizacji zadań własnych z zakresu poprawy jakości powietrza oraz wzrostu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |  |

| Poprawa jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) Kierunek działań I: Ograniczenie niskiej emisji do powietrza |
| --- |
| 1. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na ternie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego | Gmina Drawsko Pomorskie w porozumieniu z Liderem Projektu Powiatem Szczecineckim | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | - | Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
| 2. | Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Gmina Drawsko Pomorskie | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | - | Budżet Gminy |
| 3. | Realizacja programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Budżet Gminy (w ramach działań statutowych) |
| 4. | Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach | Gmina, Straż Miejska w Drawsku Pomorskim | - | - | - | - | - | Budżet Gminy (w ramach działań statutowych) |
| Kierunek działań II: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacyjnych |
| 1. | Stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – rozbudowa ścieżek rowerowych | Gmina Drawsko Pomorskie | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | - | Budżet Gminy, PROW |

Tab. 3. Harmonogram realizacji zadań własnych z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |  |
| Racjonalna gospodarka odpadami Kierunek działań I: Wzmocnienie gospodarki odpadami |
| 1. | Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Budżet Gminy (w ramach działań statutowych) |
| 2. | Składanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Budżet Gminy (w ramach działań statutowych) |
| Kierunek działań II: Wprowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów |
| 1. | Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Drawsko Pomorskie | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Budżet Gminy, RPO WZ |
| 2. | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy | Gmina Drawsko Pomorskie | 22 | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | WFOŚiGW |

rawsko Pomorskiei:zchni ziemi:

iu z Liderem Projektu

Tab. 4. Harmonogram realizacji zadań własnych z zakresu ochrony i rozwoju obszarów chronionych.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |  |
| Zasoby przyrody Kierunek działań I: Doskonalenie systemu obszarów chronionych i ochrona obiektów cennych przyrodniczo. |
| 1. | Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | Gmina Drawsko Pomorskie | 68 | - | - | - | - | Budżet Gminy |
| 2. | Podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększania udziału obszarów chronionych na terenie gminy | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Budżet Gminy |
| 3. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Budżet Gminy |

Tab. 5. Harmonogram realizacji zadań własnych z zakresu poprawy klimatu akustycznego poprzez obniżenie hałasu do poziomu obowiązujących standardów.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |  |
| Poprawa klimatu akustycznego poprzez obniżenie hałasu do poziomu obowiązujących standardów Kierunek działań I: Ochrona przed hałasem |
| 1. | Wprowadzanie standardów akustycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Koszt w ramach opracowania MPZG |
| 2. | Ochrona obszarów o korzystnym klimacie akustycznym poprzez uwzględnianie ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | Gmina Drawsko Pomorskie | - | - | - | - | - | Koszt w ramach opracowania MPZG |

Tab. 6. Harmonogram realizacji zadań własnych z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |  |
| Edukacja ekologiczna społeczeństwa Kierunek działań I: Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa |
| 1. | Edukacja ekologiczna – zajęcia edukacyjne, konkursy ekologiczne, publikacje. | Gmina Drawsko Pomorskie | 14,0 | - | - | - | - | Budżet Gminy |

Objaśnienia:

b.d.* - brak danych (Gmina uzależnia realizację zdań od możliwości finansowych oraz dotacji celowych).