**Załącznik nr 5** **do siwz** – opis przedmiotu zamówienia

**ROZDZIAŁ 1 - WSTĘP.**

Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Niniejszy OPZ jest jednym z dokumentów przetargowych przy realizacji usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w sezonie 2020

Określenia podstawowe:

jezdnia: część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

ulica: droga na terenie zabudowy,

zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimowym a powodujących utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym;

odśnieżanie - zgarnianie śniegu z jezdni i pobocza drogi kołowej, z jezdni ulicy przy pomocy odśnieżarki (pługu);

likwidacja śliskości - rozsypywanie na jezdnię drogi kołowej, jezdni ulicy materiałów uszorstniających lub środków chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej) przy pomocy piaskarki, dla potrzeb zapobieżenia wystąpienia zjawiska śliskości zimowej, osłabienia skutków tego zjawiska lub jego całkowitego zlikwidowania;

jednostka sprzętowa - pojazd-nośnik wraz z piaskarką, pługiem odśnieżnym, ładowarka, spycharka (równiarka) i inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadań z zakresu ZUD;

odśnieżarka - jednostka sprzętowa przystosowana do odśnieżania;

piaskarka, - jednostka sprzętowa z urządzeniem przystosowanym do mechanicznego rozsypywania materiałów uszorstniających lub środków chemicznych w celu zwalczania śliskości zimowej.

**ROZDZIAŁ 2 - ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.**

**1**. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań z zakresu ZUD (tj.: odśnieżanie, likwidacja śliskości, likwidacja zatorów śnieżnych, przygotowywanie i załadunek materiałów służących do uszorstniania nawierzchni dróg, na odcinkach dróg wymienionych wg wykazu przedstawionego w Rozdziale 3 OPZ.

Wykonawca będzie wykonywał usługi z zakresu ZUD sprawnymi technicznie jednostkami sprzętowymi, oznakowanymi i dostosowanymi do wykonywania określonych zadań na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

**2. Zamawiający ustala następujące warunki zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Burmistrza Drawska Pomorskiego:**

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie drogi będą utrzymywane w nw. standardzie:

1) Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

2) Jezdnia posypana na:

1. skrzyżowaniach z drogami,
2. skrzyżowaniach z koleją,
3. łukach poziomych (zakrętach),
4. odcinkach drogi o pochyleniu > 4%,
5. przystankach autobusowych,
6. innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

**3. Ustala się zakres zimowego utrzymania dróg:**

1) uszorstnianie jezdni utwardzonej (bitumiczna, kostka betonowa prefabrykowana, bruk, płyty drogowe) - posypywanie odśnieżonej jezdni piaskiem o uziarnieniu do 2 mm w przypadku wystąpienia gołoledzi - mieszanką piaskowo – solną wykonaną w stosunku 3:1, przy użyciu piaskarek w ilości średnio 120g/m2 - **tylko na polecenie koordynatora;**

2) posypywanie jezdni o nawierzchni gruntowej (**tylko na polecenie koordynatora)** - piaskiem o uziarnieniu do 2 mm, przy użyciu piaskarek w ilości średnio 120 g/m2;

3) prędkość technologiczna jednostek sprzętowych powinna wynosić średnio: przy likwidacji śliskości 10-25 km/h i 10-25 km/h przy odśnieżaniu;

4) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i załadunkiem na jednostki sprzętowe piasku /mieszanki piaskowo – solnej spoczywa na Wykonawcy;

5) koszty dojazdu i zjazdu sprzętu i jednostek transportowych do/po pracy obciążają **Wykonawcę**.

**4. Tryb postępowania Wykonawcy przy uzgadnianiu zakresu i terminu rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg:**

1. Z ramienia Gminy Drawsko Pomorskie koordynatorem działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Burmistrza Drawska Pomorskiego jest Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim zwany dalej „ZUK” (**nr tel. do kontaktu z koordynatorem: 726 283 769**).
2. ZUK wyznacza pracowników odpowiedzialnych za koordynację i nadzór nad zimowym utrzymaniem, zwanych dalej „koordynatorami”.
3. We wszystkie dni robocze (poniedziałek - piątek) koordynator pracuje od godz. 4:00 do godz. 12:00. Poza tymi godzinami oraz w dni wolne od pracy koordynator pełni dyżur telefoniczny.
4. Wykonawca w celu właściwego wykonania umowy zobowiązany jest na bieżąco monitorować stan pogody, prognozy pogody oraz stan dróg, za których zimowe utrzymanie odpowiada.
5. W razie wystąpienia śliskości lub/i zaśnieżenia dróg, Wykonawca niezwłocznie opracowuje plan działań, które należy podjąć celem usunięcia tych czynników.
6. O zamierzonych działaniach, planowanym zakresie prac i przewidywanym czasie ich trwania, Wykonawca informuje niezwłocznie osobiście lub telefonicznie koordynatora pełniącego w danym dniu dyżur.
7. Koordynator akceptuje planowane przez Wykonawcę działania w całości lub części lub odmawia ich akceptacji. Może również zlecić podjęcie innych niż zaplanowane przez Wykonawcę działań. O podjętej decyzji koordynator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 min. od otrzymania zgłoszenia informuje Wykonawcę.
8. Koordynator w każdym czasie może zlecić zmianę zaakceptowanego wcześniej lub zaleconego sposobu postępowania, w szczególności wstrzymać kontynuowanie prac, skierować sprzęt na inny odcinek itp. Może również zalecić podjęcie określonych prac mimo braku zgłoszenia ze strony Wykonawcy.
9. Każdy koordynator prowadzi dziennik zgłoszeń z ponumerowanymi i ostemplowanymi pieczęcią Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, trwale złączonymi kartami, w którym zobowiązany jest na bieżąco odnotowywać wszelkie zgłoszenia od Wykonawcy, treść podjętych przez siebie decyzji w sprawie tych zgłoszeń, wydane przez siebie polecenia itd.
10. W dzienniku zgłoszeń w szczególności wpisuje się: datę i godzinę zgłoszenia, wydane polecenia Wykonawcy oraz formę (osobiście, telefonicznie), zakres zgłoszonych przez Wykonawcę prac oraz decyzję koordynatora co do zgłoszonego zakresu, wszelkie uwagi dotyczące sposobu wykonywania prac, wydane Wykonawcy zalecenia, prowadzone kontrole i ich wynik. Wpisów należy dokonywać na bieżąco z zachowaniem chronologii zdarzeń. Jeżeli dana czynność jest dokonywana w obecności Wykonawcy powinien on potwierdzić treść wpisu swoim podpisem.
11. ZUK oraz Wykonawca zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie numery telefonów przeznaczone do wzajemnych kontaktów i informować o każdej zmianie w tym zakresie.
12. Ustala się, że w sytuacjach typowych (w braku ciągłych i długotrwałych opadów śniegu lub nagłych zmian pogodowych skutkujących oblodzeniem nawierzchni), Wykonawca będzie uzgadniał planowane w danym dniu działania w godz. od 4:00 do 5:00 rano.

**5**. Zamówienie składa się z trzech części:

1) **WYKAZ DRÓG GMINNYCH DO UTRZYMANIA - część I zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi i obręb**  **Dz. nr** | **Nazwa drogi, miejscowość - przebieg** | **Długość drogi**  **(km)** | **Nawierzchnia** |
|  |  | **SOŁECTWO ŁABĘDZIE** |  |  |
| 1. | Dz. nr 437/2 obręb Łabędzie | Łabędzie – Rzepczyno (do posesji nr 70) | 1,23 | gruntowa |
| 2. | Dz. nr 436, 190/1 | tzw. obwodnica | 4,670 | bitumiczna, gruntowa |
| 3 | Dz. nr 210/3, 189/1 – obręb Łabędzie, dz. nr 4 obręb Przytoń | Od drogi wojewódzkiej nr 162 w kierunku Nowego Łabędzia i dalej do drogi powiatowej na Karsibór | 4,575 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 429 obręb Łabędzie | Droga do młyna | 0,765 | gruntowa |
| 5. | Dz. nr 427, 428 obręb Łabędzie | Kolonia Łabędzie tzw. Nowe Łabędzie | 1,20 | gruntowa |
| 6. | Dz. nr 20/2 obręb Łabędzie | Droga gminna w Łabędziach | 0,382 | brukowa, gruntowa |
| 7. | Dz. nr 367 obręb Łabędzie | Droga wokół stawu | 0,30 | gruntowa |
|  | Dz. nr 404/4, 408, 67 obręb Łabędzie | Od drogi wojewódzkiej nr 162 (zjazd przy dawnej szkole do posesji nr 60 | 1,332 | gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO RYDZEWO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 413 obręb Rydzewo | droga do działek letniskowych | 0,725 | gruntowa |
| 2. | Dz. nr 386 i 368 obręb Rydzewo | Droga do posesji nr 98 | 1,268 | gruntowa |
| 3. | Dz. nr 368 i 382 obręb Rydzewo | Droga do posesji nr 77 i 78 | 0,435 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 366 obręb Rydzewo | Droga do posesji nr 75 | 0,15 | gruntowa |
| 5. | Dz. nr 332 obręb Rydzewo | Droga do posesji nr 80 | 0,63 | gruntowa |
| 6. | Dz. nr 93, 39, 88 obręb Rydzewo | Droga do posesji nr 23, 86-91 | 2,552 | Bruk, gruntowa |
| 7. | Dz. nr 459 obręb Rydzewo | Droga brukowa przy kościele i przed remizą | 0,24 | Bruk i kostka betonowa |
| 8. | Dz. nr 457/2 obręb Rydzewo | Od drogi powiatowej na Nętno do posesji nr 52b | 0,174 | Bruk, gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO ŻÓŁTE** |  |  |
| 1. | Dz. 108, 97, 47/1 i 20/2 obręb Żółte | Żółte – Roztoka (od drogi woj. nr 162 do posesji Żółcin 2 i 14 + droga do kościoła) | 2,637 | Bruk, gruntowa |
| 2. | Dz. nr 128 i 38 obręb Żółte | Od drogi woj. nr 162 do posesji nr 6, 7, 9-11 | 2,0 | gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO ZARAŃSKO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 143/13 obręb Zarańsko | Od drogi wojewódzkiej nr 162 do posesji nr 21 i 22 | 0,2 | Płyty betonowe, gruntowa |
| 2. | Dz. nr 73/1 | Od drogi powiatowej nr 1952Z do świetlicy wiejskiej i dalej do posesji nr 1A | 0,56 | Bitumiczna, gruntowa |
| 3. | Dz. nr 92/12, 91/5 i 94/26 obręb Zarańsko | Drogi na osiedlu domów wielorodzinnych | 0,42 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 171/2 obręb Żółte | Droga w Olchowcu (od rogi leśnej z jombów) do posesji nr 9 | 0,93 | gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO NĘTNO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 169 obręb Nętno | Droga Nętno – Olchowiec (do posesji nr 33 i 40 | 0,32 | Brukowa, gruntowa |
| 2. | Dz. nr 10/3, 24, 696 obręb Nętno | Droga przez Nętno i dalej w kierunku Łabędzi (do posesji nr 14A i 12) | 2,182 | Bitumiczna, brukowa, gruntowa |
| 3. | Dz. nr 285/1, 313, 310/1, 310/2, 324 | Obwodnica Lasocin | 1,62 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 171 obręb Nętno | Od drogi powiatowej na Lasocin do posesji nr 42 | 0,99 | gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO ZAGOZD** |  |  |
| 1. | Dz. nr 161, 160/2 i 163 obręb Zagozd | Tzw. „mała obwodnica” | 3,225 | bitumiczna |
| 2. | Dz. nr 159 i 158 obręb Zagozd | Droga Zagozd – Zajezierze, odc. od „małej obwodnicy” do posesji nr 2-8 | 2,35 | gruntowa |
| 3. | Dz. nr 158 i 53/4 obręb Zagozd | Droga od „małej obwodnicy” do posesji nr 10 -13 | 0,93 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 160/3 obręb Zagozd | Droga od „małej obwodnicy” do posesji nr 16 - 18 | 0,9 | gruntowa |
| 5. | Dz. nr 1/2 i 16/3 obręb Gajewo | Droga do Gajewa | 1,7 | bitumiczna |
| 6. | Dz. nr 20 obręb Gajewko | Droga w Gajewku | 0,28 | gruntowa |
| 7. | Dz. nr 23/2, 221/2, 222/1 i 216 obręb Zagozd | Gajewko – Zagozd tzw. „autostrada” + dojazdy do posesji nr | 2,18 | gruntowa |
| 8. | Dz. nr 170, 171 | Droga od tzw. „autostrady” do posesji nr 64-69 i dalej do posesji nr 71 | 1,74 | gruntowa |
| 9. | Dz. nr 42/2 obręb Zbrojewo | Droga od drogi powiatowej do Cianowa | 0,57 | gruntowa |
| 10. | Dz. nr 167, 169/2 i 168 obręb Zagozd | Od drogi wojewódzkiej nr 148 (zjazd przy hydroforni) do posesji Zagozd nr 58-63 i dalej do drogi woj. nr 148 | 2,44 | bitumiczna, gruntowa |

2) **WYKAZ DRÓG GMINNYCH DO UTRZYMANIA - część II zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi i obręb**  **Dz. nr** | **Nazwa drogi, miejscowość - przebieg** | **Długość drogi**  **(km)** | **Nawierzchnia** |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ BORNE** |  |  |
| **1.** | Dz. Nr.265/1  Borne | Borne – wieś kierunek hydrofornia | 0,400 | brukowiec |
| 2. | Dz. Nr 50, Borne | Borne – wieś | 0,400 | gruntowa |
| 3 | Dz. Nr 268/1, 268/2 obręb Borne, dz. Nr. 21  obręb Przytoń | Kolonia Borne – kierunek Przytoń  Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173 | 0,500  1,000  3,000 | gruntowa  gruntowa  gruntowa |
| 4. | Dz. Nr 259, obręb Borne | Borne – Jutrosin zjazd z drogi Wojewódzkiej Nr 173 | 2,000 | gruntowa częściowo utwardzona |
| 5. | Dz. Nr 261,  96/5  101/9  Obręb Borne | Jutrosin zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 173 | 1,500  0,200  0,400 | gruntowa  gruntowa  gruntowa |
| 6. | Dz.nr 262, 263, 264 | Kolno – zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173 | 1,050 | gruntowa |
| 7. | Dz. Nr 201, 198, 193 obręb Borne | Kolno – zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173 | 1,100 | gruntowa |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ DOŁGIE** |  |  |
| 1. | DZ. NR 15  Dz. Nr 11, obręb Dołgie | Dołgie – Węglin – zjazd z drogi powiatowej | 2,000  0,700 | brukowa  gruntowa |
| 2. | Dz. Nr. 210/28  Obręb Dołgie | Dołgie – zjazd z drogi powiatowej  (do hydroforni) | 0,335 | gruntowa/brukowa |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ GRZYBNO** |  |  |
| 1. | Dz. Nr. 13  Obręb Dołgie | Grzybno (od drogi wojewódzkiej nr 173 do posesji nr 3) | 0,685 | gruntowa |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ OSTROWICE** |  |  |
| 1. | Dz. Nr. 324, 165  Obręb Ostrowice | Kolonia Ostrowice - Siecino | 2,500 | gruntowa |
| 2. | Dz. Nr. 331/1, 331/2, 331/3  Obręb Ostrowice | Kolonia – Ostrowice zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173 przy cmentarzu | 2,000 | gruntowa |
| 3. | Dz. Nr. 236 obręb Ostrowice | Kolonia Ostrowice zjazd z drogi powiatowej kierunek Gronowo | 0,600 | gruntowa |
| 4. | Dz. Nr 297, obręb Ostrowice | Kolonia Ostrowice | 0,500 | gruntowa |
| 5. | Dz. NR. 326, obręb Ostrowice | Ostrowice – kolonia Ostrowice zjazd z drogi wojewódzkiej kierunek Oczyszczalnia ścieków | 0,500 | gruntowa |
| 6. | Dz. Nr.317, obręb Ostrowice | Za budynkiem administracyjnym byłego Urzędu Gminy | 0,07 | gruntowa |
| 7. | Dz. Nr. 323, obręb Ostrowice | Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173 przy Plebanii | 0,223 | gruntowa |
| 8. | Dz. Nr. 25, obręb Ostrowice | Zjazd z drogi powiatowej kierunek Szczytniki | 0,318 | gruntowa |
| 9. | Dz. Nr. 178, obręb Ostrowice  Dz. Nr 181 | Zjazd z drogi wojewódzkiej 173 kierunek Połczyn Zdrój | 0,400  O,500 | gruntowa  gruntowa |
| 10. | Dz. Nr. 311, obręb Ostrowice | Kolonia Ostrowice – zjazd z drogi powiatowej kierunek Jelenino | 0,500 | gruntowa |
| 11. | Dz.nr. 313, obręb Ostrowice | Kolonia Ostrowice – zjazd z drogi powiatowej kierunek Jelenino | 0,800 | gruntowa |
| 12. | Dz. Nr. 94, obręb Ostrowice | Zjazd z drogi powiatowej kierunek Jelenino | 0,500 | gruntowa |
| 13. | Dz. Nr. 314, obręb Ostrowice | Od drogi powiatowej w kierunku Szczytnik za parkiem | 0,800 | gruntowa |
| 14 | Dz. nr 6 obręb Ostrowice | W szczytnikach od drogi powiatowej w lewo | 0,05 | gruntowa |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ DONATOWO** |  |  |
| 1.  2. | Dz. Nr. 310/1, obręb Ostrowice,  Dz. Nr. 24/3,  Obręb Donatowo,  Dz. Nr. 22/6, 37/1, 37/3, 17/1,  47.  Dz.nr. 34/12, 34/10, 35/2 | Ostrowice – Donatowo  Donatowo, zjazd z drogi głównej | 0,700  1,000  1,800  0,600 | płyty betonowe  gruntowa-  -utwardzona  Gruntowa  gruntowa |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ JELENINO** |  |  |
| 1. | Dz. Nr. 6, 312, obręb Jelenino | Kolonia Jelenino | 1,45 | gruntowa |
| 2. | Dz. Nr. 30, 48/15, 48/10, 37 obręb Jelenino | Drogi w Jeleninie | 0,865 | gruntowa |
|  |  | **MIEJSCOWOŚĆ PRZYTOŃ** |  |  |
| 1. | Dz. nr 11 obręb Przytoń | Przytoń (od drogi powiatowej do posesji nr 11) | 0,26 | gruntowa |
| 2. | Dz. nr 9/20 obręb Przytoń | Droga do świetlicy | 0,11 | bitumiczna |
| 3. | Dz. nr 35/34 obręb Przytoń | Droga do domów wielorodzinnych | 0,18 | gruntowa |

3) **WYKAZ DRÓG GMINNYCH DO UTRZYMANIA - część III zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi i obręb**  **Dz. nr** | **Nazwa drogi, miejscowość - przebieg** | **Długość drogi**  **( km)** | **Nawierzchnia** |
|  |  | **SOŁECTWO JANKOWO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 40/3, 81/1, 79/5, 83/7, 83/6 i 50/2 obręb Zbrojewo | Od drogi powiatowej w Kumkach do /w miejscowości Zbrojewo | 1,49 | Bruk, gruntowa |
| 2. | Dz. nr 92, 36 i 30 obręb Zbrojewo | Od drogi powiatowej w Krzynnie do/w miejscowości Ustok | 1,83 | gruntowa |
| 3 | Dz. nr 25/2 obręb Jankowo | Droga Jankowo-Jankowo Małe | 1,4 | bitumiczna |
| 4. | Dz. nr 19, 62 i 63/20 obręb Jankowo | Drogi w Jankowie: od powiatowej w kierunku torów i na osiedlu | 0,55 | bitumiczna, gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO MIELENKO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 120 i 119/10 obręb Mielenko | droga Mielenko – Dzikowo + droga do świetlicy | 1,65 | Bruk, gruntowa |
| 2. | Dz. nr 117/3, 117/2 i 111/1 obręb Mielenko Dr. | Od drogi powiatowej Mielenko Dr. – Mielenko Kolonia do posesji nr 40A | 0,13 | gruntowa |
| 3. | Dz. nr 38 obręb Mielenko Dr. | Od drogi powiatowej do Oleszna do posesji Mielenko Dr. nr 30 | 0,31 | Gruntowa |
| 4. | Dz. nr 19/22, 22/1 i 22/2 obręb Woliczno | Drogi w Wolicznie | 1,07 | Bruk, gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO KONOTOP** |  |  |
| 1. | Dz. nr 264/27, 264/18, 270, 264/22, 264/25 i 3030 obręb Konotop | Droga w Konotopie | 0,52 | bitumiczna |
|  |  | **SOŁECTWO GUDOWO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 180/3 obr. Mielenko Dr., dz. nr 270 i 285 obręb Gudowo | droga Mielenko Dr. - Gudowo | 3,92 | bitumiczna |
| 2. | Dz. nr 272/15, 274/1, 275/1 obręb Gudowo | Od drogi Mielenko Dr. – Gudowo do posesji nr 119 - 170 | 1,22 | gruntowa |
| 3. | Dz. nr 278/4 obręb Gudowo | Od drogi powiatowej w Gudowie do posesji nr 3-5 | 0,14 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 223 obręb Gudowo | Droga przy dawnej szkole podstawowej | 0,23 | bitumiczna |
| 5. | Dz. nr 206/2 obręb Gudowo | Od drogi powiatowej do posesji nr 26-30A | 0,22 | Bitumiczna, gruntowa |
| 6. | Dz. nr 220 i 222 obręb Gudowo | Od drogi powiatowej do posesji nr 44D | 0,17 | Płyty jomb, bruk, gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO LINOWNO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 6 obręb Linowno | Droga w Linownie, od drogi powiatowej do posesji nr 14 | 0,65 | bitumiczna |
| 2. | Dz. nr 44 obręb Linowno | Droga Linowno - Ksobudy | 1,99 | gruntowa |
| 3. | Dz. nr 67/2 i 66/1 obręb Linowno | Od drogi na Kosobudy do posesji nr 45 | 2,0 | gruntowa |
| 4. | Dz. nr 110/1, 140, 136 i 139/2 obręb Linowno | Od drogi powiatowej do ośrodków nad jez. Lubie | 2,67 | Płyty drogowe, gruntowa |
|  |  | **SOŁECTWO SULISZEWO** |  |  |
| 1. | Dz. nr 368/10, 369/1, 370/14, 368/18, 370/22, 370/3 i 373 obręb Suliszewo | Drogi do i w Zagórkach | 1,30 | Bitumiczna, bruk, gruntowa |
| 2. | Dz. nr 347/9 obręb Suliszewo | Droga domów wielorodzinnych tzw. „stare osiedle” | 0,39 | bitumiczna |
| 3. | Dz. nr 233/10 obręb Suliszewo | Droga na tzw. „nowe osiedle” | 0,24 | Kostka betonowa, prefabrykowana |
| 4. | Dz. nr 233/19 i 233/10 obręb Suliszewo | Od drogi krajowej nr 20 do wjazdu na drogę do garaży | 0,23 | gruntowa |
| 5. | Dz. nr 199, 204 i 279 obręb Suliszewo | Droga od drogi powiatowej na Dalewo do byłej cegielni i dalej do posesji nr 91 | 2,99 | gruntowa |
| 6. | Dz. nr 351/1 obręb Suliszewo | Droga Suliszewo – Linowno, od przejazdu kolejowego do posesji nr | 0,26 | Bruk, gruntowa |
| 7. | Dz. nr 354 i 356 obręb Suliszewo | Od przejazdu kolejowego do posesji nr 94 - 96 | 1,80 | gruntowa |
| 8. | Dz. nr 338/2 obręb Suliszewo | Droga przy dworcu PKP | 0,11 | gruntowa |
| 9. | Dz. nr 108 obręb Suliszewo | Od drogi powiatowej do rozdzielni gazu | 0,08 | gruntowa |
| 10. | Dz. nr 345 obręb Suliszewo | Od drogi powiatowej do posesji nr 66 | 0,05 | gruntowa |

6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. odrębnie na każdą część.